# توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)

## خدمت: بازسازی و نوسازی شرکت‌های زیان‌ده و فرسوده

### 1) مشخصات خدمت

- نام خدمت کلان: بازسازی و نوسازی شرکت‌های زیان‌ده و فرسوده

- شناسه خدمت کلان: 13012642000

- نوع خدمت: دولت به کسب‌وکار (G2B)

- نحوه آغاز خدمت: ثبت تقاضا در سامانه الکترونیکی

- ارائه حضوری: ندارد

- استعلام: دارد

- خروجی خدمت:

  - صدور مجوز بازسازی/نوسازی

  - یا ارجاع به مسیر تأمین مالی و اجرای پروژه

  - یا معرفی جهت فروش تجهیزات و واگذاری

## 2) هدف SLA

تعیین سطح استاندارد خدمت، زمان‌بندی، شاخص‌های عملکرد، تعهدات ارائه‌دهنده و متقاضی، و نحوه پیگیری و رسیدگی به درخواست‌ها در فرآیند بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی زیان‌ده و فرسوده.

## 3) دامنه خدمت

دامنه خدمت شامل تمام مراحل مندرج در فرآیند رسمی از زمان شناسایی واحد صنعتی تا صدور مجوز یا ورود به مسیرهای جایگزین است:

- شناسایی واحدهای نیازمند بازسازی و نوسازی

- اطلاع‌رسانی به واحدهای شناسایی‌شده

- بررسی و تأیید یا اصلاح فهرست واحدهای صنعتی

- ثبت تقاضا و بارگذاری مستندات در سامانه

- بررسی شرایط اولیه واحد صنعتی

- انجام عارضه‌یابی مقدماتی

- تصمیم‌گیری درباره مسیر پرونده:

  - صدور مجوز

  - ارجاع به فرآیند تأمین مالی، مشاور و پیمانکار

  - یا معرفی برای فروش تجهیزات و واگذاری

- در صورت نیاز: عارضه‌یابی عمیق، تهیه گزارش FS، صحت‌سنجی، اجرای پروژه و ارزیابی اثربخشی

## 4) مسیرهای خروجی خدمت

### الف) صدور مجوز

در صورت احراز شرایط فنی و اقتصادی، مجوز بازسازی/نوسازی برای واحد صنعتی صادر می‌شود.

### ب) مسیر تأمین مالی و اجرای پروژه

در صورتی که واحد صنعتی اسناد و شرایط لازم را داشته باشد، اما نیازمند منابع مالی یا پشتیبانی فنی باشد:

- انتخاب مشاور یا پیمانکار

- معرفی روش تأمین مالی

- اجرای پروژه بازسازی/نوسازی

- ارزیابی اثربخشی نهایی

### ج) مسیر واگذاری یا فروش تجهیزات

برای واحدهایی که امکان بازسازی یا نوسازی آن‌ها در قالب طرح صنعتی وجود نداشته باشد:

- معرفی به سرمایه‌گذاران

- پیگیری فرآیند فروش تجهیزات یا واگذاری

## 5) زمان استاندارد ارائه خدمت

| مرحله | حداکثر زمان استاندارد |
| --- | --- |
| ثبت و پذیرش درخواست | 1 روز کاری |
| بررسی اولیه مدارک | 5 روز کاری |
| بررسی شرایط واحد صنعتی | 7 روز کاری |
| عارضه‌یابی مقدماتی | 10 روز کاری |
| تصمیم‌گیری و اعلام مسیر | 5 روز کاری |
| صدور مجوز یا ارجاع | 3 روز کاری |

پیش بینی زمان کل فرآیند اولیه: حداکثر 31 روز کاری

در صورت ورود به مراحل تکمیلی (FS، صحت‌سنجی، اجرا)، زمان‌ها بر اساس ماهیت پروژه قابل تمدید است.

## 6) تعهدات ارائه‌دهنده خدمت

ارائه‌دهنده خدمت متعهد می‌شود:

- درخواست ی که در سامانه ثبت شده را در زمان استاندارد بررسی کند

- نواقص مدارک را شفاف و مستند به متقاضی اطلاع دهد

- عارضه‌یابی مقدماتی را مطابق دستورالعمل رسمی انجام دهد

- مسیر پرونده را شفاف مشخص و اعلام کند

- در صورت احراز شرایط، مجوز را صادر کند

- در صورت لزوم، پرونده را به مراحل عمیق‌تر (FS، تأمین مالی، اجرا، یا واگذاری) هدایت کند

- نتیجه نهایی را در سامانه ثبت و به متقاضی اعلام نماید

## 7) تعهدات متقاضی خدمت

متقاضی موظف است:

- اطلاعات صحیح و کامل در سامانه ثبت کند

- مدارک لازم را به‌موقع بارگذاری نماید

- در فرآیندهای عارضه‌یابی، ارزیابی و صحت‌سنجی همکاری کامل داشته باشد

- اطلاعات تکمیلی مورد نیاز کارشناسان را در زمان مقرر ارائه کند

- در صورت تأیید طرح، الزامات اجرایی پروژه بهبود/بازسازی را رعایت نماید

## 8) شاخص‌های سنجش کیفیت

| شاخص | هدف |
| --- | --- |
| درصد بررسی درخواست‌ها در زمان استاندارد | ≥90٪ |
| درصد تشکیل پرونده کامل در سامانه | ≥ 95٪ |
| زمان اعلام نقص مدارک | ≥ 3 روز کاری |
| درصد تعیین مسیر پرونده در زمان مقرر | ≥ 85٪ |
| رضایت متقاضی از فرآیند و شفافیت | ≥ 80٪ |
| درصد پرونده‌های منجر به خروجی مشخص(در صورت عدم نقص) | ≥ 90٪ |

## 9) توقف یا تمدید زمان خدمت

زمان ارائه خدمت در موارد زیر متوقف یا تمدید می‌شود:

- نقص مدارک ارائه‌شده توسط متقاضی

- عدم همکاری یا عدم ارائه اطلاعات تکمیلی

- نیاز به بازدید کارشناسی یا ارزیابی فنی تخصصی

- ارجاع پرونده به کمیته‌های بالادستی

- ورود پرونده به مراحل عارضه‌یابی عمیق، تهیه FS یا اجرای پروژه

## 10) نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایات

- تمام مراحل پیگیری از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود.

- شکایات و اعتراضات در بخش مربوطه ثبت می‌گردد.

- زمان پاسخ اولیه به شکایات: حداکثر 5 روز کاری

- نتیجه نهایی رسیدگی به شکایات در سامانه اعلام می‌شود.